## Slide 1
阪急阪神ホールディングス様 ｜ AI経営診断 PoC
AI経営診断OS
週次進捗レビュー ＆ アプリレビュー
経営者の「3つの問い」に答えるAI経営診断OSの開発進捗を共有し、モックアプリを体験いただきながら、設計の方向性・データ整備・優先度について論点をすり合わせます。
本日の目的
進捗共有 ＋ モック体験によるFB取得
フェーズ
PoC（公開／マスキングデータ前提）
日付
2026年7月 週次定例
Deloitte

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ と 進捗ハイライト
01
先方要望の理解と進め方
経営者の3つの問い ／ PoCの前提
02
アプリ全体像
4機能 × 3つの問い × 想定UC7
03
優先度検討と実現の仕組み
Impact × Feasibility ／ 重要ポイント
04
各機能のコア要素
機能 × リンクUC × 想定データ一覧
05
データ詳細
ソース・リンク・取得方法（API／DL）
06
進捗の現在地と課題
モック実装状況 ／ リスク
07
意思決定・お願い ＆ 次ステップ
今週のハイライト
全体設計
4機能
3つの問い×UC7を統合
モック実装
8ビュー
体験可能な動作モック
実装済コア
①定期診断
5段パイプライン表示
本日ご相談
3件
優先度・データ・許諾
本日は「体験 → フィードバック → 精緻化」の反復サイクルの起点として、実際に触れる形でお見せします。
Deloitte ｜ アジェンダ／ハイライト
02

## Slide 3
UNDERSTANDING & APPROACH
先方要望の理解 と 進め方
すべてのユースケースは、経営者の「3つの問い」に帰着すると理解しました。この問いに答えることを設計の出発点に置いています。
問い① ／ 気づく
何が起きた／起きうるのか
計画とのズレ、外部環境の変化、突発事象。見えていなかったものに気づきたい。
問い② ／ 見極める
うちにどれくらい効くのか
どの事業に、どの経路で、どの程度の影響か。判断に足る確からしさで見極めたい。
問い③ ／ 打ち手を選ぶ
どうすればいいのか
取りうる選択肢は何か。それぞれの得失は。過去はどう対処したのか。
私たちの解釈
7つの想定UCは3つの問いのいずれかに必ず帰着。個別UCを別々に作らず、問いに答える「機能」の構造へ再編する。
影響度は点推定せず「方向×大きさのオーダー×確度」の幅で示す。生成AIの弱点を仕様で守る。
役員が見るのは「今日の論点」1画面。UIは増やさず、全機能の出力を経営ブリーフ1枚の型に固定する。
進め方（PoCの前提）
体験 → FB → 精緻化 の反復。まずモックで完成イメージを共有し、方向性を固める。
公開データ ＋ マスキング社内データ 前提。精度保証はしない段階として合意。
事業構造マップ・事例基盤はドラフト（たたき台）。妥当性は先方レビューで確定していく。
Deloitte ｜ 先方要望の理解と進め方
03

## Slide 4
01 ｜ WHOLE PICTURE
アプリ全体像 ― 4機能 × 3つの問い × 想定UC7
「気づく → 見極める → 打ち手」を1本のパイプラインでつなぐ。⓪が発火し、①②が診断し、③が相場観を供給する。
⓪ 常時センシング
KPI進捗・外部指標の定常監視（スケジュール駆動） ▶ UC-1・2 検知
① 定期診断
事業計画の整合性・論理性・リスク精査（計画提出で駆動） ▶ UC-1〜4
② 臨時診断
急変・突発事象の影響度シナリオ分析（イベント駆動） ▶ UC-5〜7
③ 事例ナレッジ基盤（RAG）
外部の類似イベント事例が主役 ▶ ①②の出力に「過去の類似局面」を自動添付
急変検知で自動発火
同一パイプライン／トリガー違い
類似事例・相場観を供給
機能 | 役割（トリガー × レイヤー） | 対応UC | 答える問い
⓪ 常時センシング | KPI・外部指標を定常監視。急変検知で②を自動発火 | UC-1・2 検知 | 問い①（気づく）
① 定期診断 | 各社事業計画の整合性・論理性・リスクをHD横断で精査 | UC-1〜4 | 問い①②③ すべて
② 臨時診断 | 急変・突発事象の影響度をシナリオ分析（①と同一） | UC-5〜7 | 問い②③
③ 事例ナレッジ基盤 | 外部の類似事例が主役。①②の出力に類似局面を自動添付 | 全UCに供給 | ②③の確からしさ
Deloitte ｜ アプリ全体像
04

## Slide 5
02 ｜ PRIORITIZATION & MECHANISM
優先度検討 と 実現の仕組み
4機能はいずれも実現前提。Impact × Feasibility で立ち上げ順序を仕分け、難点は計画的に潰す。（▲データ取得／◆技術難易度／●運用・体制／■ライセンス）
Impact × Feasibility（初期仮説）
【次の重点】高 × 中
② 臨時診断（UC5-7）▲◆
③ 事例基盤（▲■）
③が充実するほど②の実現性が上がる（③→②依存）
【継続深化】高 × 高
① 定期診断（UC1-4）◆一部
実装済。UC-3の変化検知精度を磨き込む
中 × 中
―（該当なし）
【土台維持】中 × 高
⓪ 常時センシング（▲）
単体価値より②の発火装置として効く
← Feasibility 中 → 高 →
実現の仕組み ― 重要ポイント
パイプライン共通化：①定期と②臨時は診断の中身がほぼ同一。開発量を大きく圧縮。
③→②の依存：事例基盤の網羅性が②の確からしさを左右。③の整備が全体の鍵。
影響度は幅で：点推定せず「方向×オーダー×確度」＋根拠（パスID）を必ず添える。
想定の実現手法
⓪：自動取得→閾値・変化率ルールで異常検知→LLMが差分を言語化。
①：観点別プロンプトチェーン（外部整合→内部論理→リスク→事例→ブリーフ）。
②：イベント構造化→事業構造マップで因果トレース→相場観取得→打ち手網羅。
③：カタログ定義→収集→LLM構造化→人がレビュー登録→構造的類似で検索。
Deloitte ｜ 優先度検討と実現の仕組み
05

## Slide 6
03 ｜ FUNCTION CORE ELEMENTS
各機能のコア要素 ― 機能 × リンクUC × 想定データ一覧
各機能が「食べる情報」を、データ種類・概要・取得可否で整理。取得可否は現段階の見立て（次頁で詳細）。
機能 / リンクUC | データ種類 | 概要 | 取得可否 | 区分
⓪ 常時センシング UC-1・2 | 公開外部指標 | 為替・金利・訪日客数・地価等。Web／公開APIから自動取得 | ○ | 公開
 | 社内KPI実績 | 運輸収入・稼働率・興行収入等（マスキング前提） | △ | 要提供
 | 監視ルール定義 | 閾値・変化率ルール（自社で定義） | ○ | 自社
① 定期診断 UC-1〜4 | 提出事業計画 | 各社の事業計画（提出タイミングで投入） | △ | 要提供
 | 前回計画・前回診断 | 差分・トーン変化の比較基準 | △ | 要提供
 | 最新外部環境 | 計画前提と突合する外部データ（Web取得） | ○ | 公開
 | 事業構造マップ | 因果パス（EXT→BIZ→KPI）。自社ナレッジ | ○ | 自社ドラフト
② 臨時診断 UC-5〜7 | トリガーイベント | ⓪の急変検知 or 人の手動起動（内容記述） | ○ | 自動／手動
 | 直近KPI・計画値 | 影響試算の起点（マスキング前提） | △ | 要提供
 | 最新報道 | イベント詳細のWeb検索 | ○ | 公開
③ 事例ナレッジ基盤 全UCに供給 | 外部事例（主 8〜9割） | 有報・決算資料／官公庁統計／他社リリース／シンクタンク | ○ | 公開
 | 外部事例（新聞DB） | 新聞・業界紙データベース（相場観の中核） | △ | ■ライセンス
 | 自社意思決定ログ（従） | 過去の対応・結果の蓄積 | △ | 要提供
取得可否 ○ 公開／API等で取得可 △ 一部・要調整（マスキング提供・契約・整備が必要） × 未整備・新規開拓が必要
Deloitte ｜ 各機能のコア要素
06

## Slide 7
04 ｜ DATA DETAIL
データ詳細 ― ソース・取得方法・取得可否
各データの想定ソースと取得方法（API／DL／提供／手動）を整理。ソースは現段階のたたき台で、確定は先方レビューによる。
データ | 想定ソース | リンク / 参照先 | 取得方法 | 可否 | 備考
為替（USD/JPY・CNY/JPY） | 日本銀行 時系列統計データ | stat-search.boj.or.jp | API／CSV DL | ○ | 日次更新
長期金利・政策金利 | 財務省 国債金利情報／日銀 | mof.go.jp | CSV DL | ○ | 日次
訪日外客数 | 日本政府観光局（JNTO）／観光庁 | jnto.go.jp | Excel／CSV DL | ○ | 月次
関西空港入国者数 | 出入国在留管理庁 統計 | e-stat.go.jp | API／DL | ○ | 月次
沿線人口・転入超過 | 総務省 住民基本台帳人口移動 | e-Stat API | API／DL | ○ | 月次／年次
地価 | 国交省 地価公示・地価調査 | 土地総合情報システム | API／DL | ○ | 年次
建設物価・労務単価 | 国交省／建設物価調査会 等 | mlit.go.jp 他 | DL（一部有償） | △ | 一部契約要
気象・災害 | 気象庁 防災情報 | jma.go.jp | API（XML）／DL | ○ | 随時
個人消費・景気 | 総務省 家計調査／内閣府 | e-Stat／cao.go.jp | API／DL | ○ | 月次
大型イベント・施設変更 | 主催者・自治体・各社リリース | 各公式サイト | Web／手動収集 | △ | 構造化要
決算・有報・IR資料 | EDINET／各社IR | disclosure.edinet-fsa.go.jp | API（XBRL）／DL | ○ | 四半期
事例（新聞・業界紙） | 日経テレコン 等 新聞DB | 要契約サービス | 契約／API（有償） | △ | ■許諾判断要
社内KPI・事業計画 | HH各社 基幹／管理会計（マスク） | 先方提供 | 提供（方式未定） | △ | 粒度を要合意
※ URLは代表的な参照先の例示。API接続・提供方式・更新頻度は本番設計フェーズで確定。現PoCのモックは全てダミーデータでオフライン動作。
Deloitte ｜ データ詳細
07

## Slide 8
STATUS & ISSUES
進捗の現在地 と 課題
動作するモックで8ビューを体験可能。バックエンドは現段階すべてダミー（オフライン動作）。実装状況と主要課題を整理。
モック実装状況（8ビュー）
ビュー | 状態 | 内容
センシング | 実装済 | 5事業シグナル＋指標詳細
定期診断 | 実装済 | 5段パイプラインの段階表示
シナリオ（臨時）診断 | 一部 | 画面・遷移は動作／内容は限定
経営ブリーフ | 実装済 | 共通1枚型レポート
事例ナレッジ基盤 | 実装済 | 類似検索（ダミースコア）
AIアシスタント | 一部 | 深掘り／質問（ダミー応答）
株主総会QAサポート | 近日 | プレースホルダー
アプリの構造／FBボード | 実装済 | ドキュメント／改善提案集計
主要課題
UC-3 変化検知の精度 ◆：文書横断で同一テーマのトーン・論点変化を捉える精度に課題。磨き込み対象。
②③のデータ整備 ▲：事例の網羅性が②の成否を左右。イベントカタログ定義と収集サイクルが未着手。
新聞DBのライセンス ■：相場観の中核となる新聞・業界紙DBの契約可否・費用の判断が必要。
事業構造マップの妥当性 ●：因果パス約20本はドラフト。向き・強さ・欠落の先方レビューが前提。
実データ接続：現状は全ダミー。社内KPIのマスキング提供方式・粒度が未定。
Deloitte ｜ 進捗の現在地と課題
08

## Slide 9
DECISIONS, ASKS & NEXT STEPS
ご相談したいこと と 次のステップ
前進のために、本日ご意思決定・ご協力いただきたい事項です。
意思決定いただきたいこと
優先UCの合意：「①継続深化」＋「②③を次の重点」で進める方針でよいか。
データ提供範囲：社内KPI・事業計画のマスキング粒度と提供可能な範囲。
事例DBライセンス：新聞DB等の有償ソースを採用するか（費用対効果の判断）。
ご協力お願いしたいこと
事業構造マップのレビュー：因果パスの向き・強さ・欠落を有識者にご確認いただきたい。
サンプル事業計画の提供：①定期診断の検証用に1社分（マスキング可）。
事例カタログ対象の合意：収集すべき事象タイプ（コロナ・万博・災害・施設移転 等）の優先順位。
次のステップ
今回
モック体験
完成イメージ共有・FB取得
〜次回
FB反映
優先UC確定・データ調整
短期
②③着手
事例カタログ・臨時診断精緻化
本番へ
実データ接続
API接続・精度検証・体制設計
本日はまずアプリを実際に触っていただき、方向性への率直なフィードバックをいただくことがゴールです。
Deloitte ｜ ご相談したいこと・次のステップ
09